Project-Plan v0.1

**Pert Chart**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΡΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΗ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β.Δ. | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔΙΚΑ | ΔΟΚΙΜΗ /TESTING | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | ΗΜΕΡΕΣ | ΜΙΣΘΟΣ | ΚΟΣΤΟΣ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. | 14 |  | 27 |  |  | 18 |  | 5 |  | 64 | 1200 | **4734** |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. |  | 22 |  |  | 29 |  | 7 |  |  | 58 | 1100 | **3981** |
| ΝΙΚΟΣ | 14 |  |  | 17 |  |  |  |  | 31 | 62 | 1200 | **4528** |
| ΤΑΣΟΣ |  |  | 27 |  | 29 |  |  |  | 31 | 87 | 1400 | **5678** |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | | | | | | | | | | | | 18.921 |