

Project-Plan-v0.1

Editor: Βλάσσης Κωνσταντίνος ΑΜ:1041705

Peer reviewer: Προύσαλης Αναστάσιος ΑΜ: 1047208

Μέλη ομάδας:  
Βλάσσης Κωνσταντίνος ΑΜ:1041705  
Γιακουμιδάκης Νίκος ΑΜ: 1041718  
Παπούλιας Κωνσταντίνος ΑΜ: 1041856  
Προύσαλης Αναστάσιος ΑΜ: 1047208



**Pert Chart**



M1: T1-T2-T3-T7-T9 με διάρκεια 101 μέρες

M2: T1-T2-T4-T5-T6-T7-T9 με διάρκεια 138 μέρες

M3: T1-T2-T4-T5-T6-T8-T9 με διάρκεια 136 μέρες

ΚΡΙΣΙΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ: M2

**ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ**

**ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΡΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΗ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β.Δ. | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔΙΚΑ | ΔΟΚΙΜΗ /TESTING | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | ΗΜΕΡΕΣ | ΜΙΣΘΟΣ | ΚΟΣΤΟΣ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. | 14 |  | 27 |  |  | 18 |  | 5 |  | 64 | 1200 | **3.600** |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. |  | 22 |  |  | 29 |  | 7 |  |  | 58 | 1100 | **2.200** |
| ΝΙΚΟΣ | 14 |  |  | 17 |  |  |  |  | 31 | 62 | 1200 | **2.400** |
| ΤΑΣΟΣ |  |  | 27 |  | 29 |  |  |  | 31 | 87 | 1400 | **4.200** |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | | | | | | | | | | | | 12.400 |